Утвержден

решением общего

собрания от 14 мая 2013 г. № 2

Председатель Местного органа общественной

самодеятельности территориальное общественное

самоуправление д. Гагшор

__________________Колипова Елена Леонидовна

Целевой социальный проект

«ЧИСТАЯ ВОДА»

(«СÖСТÖМ ВА»)

Название проекта: «Чистая вода» («СÖСТÖМ ВА»)

Заявитель проекта:	Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление д. Гагшор

Руководитель проекта: Председатель Местного органа общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление д. Гагшор Колипова Елена Леонидовна

Адрес: Республика Коми, Сысольский район, с. Гагшор, д. 85.

Телефон:  8(82131)93454

2013

2.1. Текущее состояние реализации Проекта:

Проблему обеспечения населения села чистой питьевой водой начали обсуждать давно, и стоит она очень остро. В селе только один общественный колодец. Остальные жители пользуются частными колодцами. Но вода в них не соответствует санитарным нормам. Часть населения производит водозабор из ручья.

Современный  уровень  быта  населения  выдвигает  повышенные  требования  к водоснабжению:  бесперебойное обеспечение качественной водой населения. От качества питьевой воды во многом зависит здоровье людей. Некачественная питьевая вода является причиной инфекционных заболеваний, болезней органов пищеварения и многих других.

На территории села воды, пригодные для питания, залегают очень глубоко (более 30 метров). Поэтому необходимо строительство трубчатого колодца.

Обеспечение населения питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития Республики Коми.

Основными задачами проекта является укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для формирования здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости населения.

Актуальность проекта заключается в том, что в результате реализации проекта население будет обеспечено чистой водой.

2.2. Цели и задачи Проекта:

Цель проекта:

- Обеспечить чистой питьевой водой жителей с. Гагшор.

Задачи проекта:

- Провести изыскательные работы.

- Пробурить скважину и построить колодец.

- Благоустроить территорию, прилегающую к колодцу.

- Сплотить население. Провести профилактику активного взаимодействия населения и администрации.

- Привлечь безработное население к работам по строительству колодца, по благоустройству территории прилегающей к колодцу, к дальнейшему содержанию колодца и прилегающей к нему территории в отличном качестве.

2.3. Основные мероприятия, этапы и сроки реализации Проекта:

Этапы проекта:

- Проект рассчитан на 2013 год и осуществляется в несколько этапов.

  - В начале реализации проекта будет проведено собрание инициативной группы, где будет разработан и утвержден план работы по строительству колодца.

  - В ходе реализации проекта будут проведены изыскательные работы подземных вод.

  - Бурение скважины. Проведение лабораторного анализа воды.

  - Установка и наладка оборудования. Подключение к электроснабжению.

  - Благоустройство территории вокруг трубчатого колодца: построена наземная часть колодца, построен забор, установлены скамейки и от дороги будет построен тротуар до входа на территорию колодца.

Календарный план проекта:

| № п/п | Наименование мероприятия | Место и сроки проведения | Количество участников |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласование использования земельного участка | с. Гагшор 05.09.2013 г. | 1 человек |
| 2 | Изыскательные работы | с. Гагшор 20 – 26.09.2013 г | 3 человека Работники ОАО «НИПИИ Комимелеоводхозпроект» |
| 3 | Заказ и оформление договора на оказание услуг по бурению скважины. Бурение скважины. | с. Гагшор 05.10.2013 г – 25.10.2013 г. | 7 человек В том числе Карманов В.В. – плотник (стаж работы 25 лет) Наумов А.Ф. – плотник (стаж работы 30 лет) Колипов А.А. – плотник (стаж работы 27 лет) Остальные жители села. Работники ОАО «НИПИИ Комимелеоводхозпроект» |
| 4 | Установка и наладка оборудования | с. Гагшор 25 – 30.10.2013 г | 7 человека В том числе Карманов В.В. – плотник (стаж работы 25 лет) Наумов А.Ф. – плотник (стаж работы 30 лет) Колипов А.А. – плотник (стаж работы 27 лет). Остальные жители села. |
| 5 | Благоустройство территории | с. Гагшор 01 – 10.11.2013 г. | 8 человек В том числе Карманов В.В. – плотник (стаж работы 25 лет) Наумов А.Ф. – плотник (стаж работы 30 лет) Колипов А.А. – плотник (стаж работы 27 лет). Остальные жители села. |
| 6 | Подключение к электроснабжению | с. Гагшор 01 – 20.11.2013 г. | 7 человек В том числе Карманов В.В. – плотник (стаж работы 25 лет) Наумов А.Ф. – плотник (стаж работы 30 лет) Колипов А.А. – плотник (стаж работы 27 лет). Остальные жители села. Работники ООО «Энергобаланс» |
| 7 | Проведение лабораторного анализа воды | с. Гагшор 20.11.2013г. - 31.11.2013г. | 1 человек Работник Роспотребнадзора |

2.4. Ресурсное обеспечение Проекта:

- Общая сумма планируемых затрат на строительство трубчатого колодца составит 231 025,00 (двести тридцать одна тысяча двадцать пять) рублей.

- Собственный вклад в строительство –  70 336,00 (семьдесят тысяч триста тридцать шесть) рублей в том числе:

- труд добровольцев –  70 336,00 (семьдесят тысяч триста тридцать шесть) рублей.

- Запрашиваемая сумма субсидии – 160 689,00 (сто шестьдесят тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей.

Материально-технические и информационные ресурсы:

Для реализации мероприятий проекта «Сöстöм ва» («Чистая вода»)   имеются следующие материально – технические ресурсы:

1) Помещение 30 кв.м., для проведения собраний, рабочих совещаний по вопросам реализации проекта, помещение администрации передано по договору безвозмездного пользования;

2) Оргтехника для подготовки необходимой документации по проекту: компьютер – 1 шт., принтер- 1 шт., оргтехника принадлежит Председателю ТОС  Колиповой Е.Л. с выходом в Интернет.

3) Земельный участок (безвозмездное выделение земельного участка  администрацией поселения под бурение и строительство колодца, благоустройство участка вокруг колодца.)

4) Инвентарное имущество: стол 1 шт., стулья 7 шт., шкаф 1 шт., инвентарное имущество администрации поселения передано по договору безвозмездного пользования.

5) Заключен договор безвозмездного оказания услуг с Кармановым В.В. - тракторист, Колиповым А.В. - тракторист, на аренду транспортных средств.

6) Хозяйственное имущество: лопаты – 5 шт., молотки – 5 шт., пила «Штиль» - 1 шт.,  т.д.)

7) Информационные ресурсы:

- сайт администрации сельского поселения «Гагшор»;

- районная газета «Маяк Сысолы»;

- сайт МР «Сысольский»;

- информационное издание «Вестник» администрации МР «Сысольский».

- сайт «Села Коми»

- информационный портал «АТОС РК»

2.5. Ожидаемые результаты реализации Проекта и методика их оценки.

Ожидаемые результаты: Для выполнения работ по строительству колодца будут задействованы жители села, что должно их сплотить и сподвигнуть на решение других важных проблем. В ходе работы будут задействованы безработные, трудоустройство которых тоже является большой проблемой в селе. И самое главное снимется проблема обеспечения части населения качественной питьевой водой. Так же при реализации данного проекта должны снизиться конфликты в социально неблагополучных семьях, т. к. совместная работа способствует улучшению микроклимата в семье. В результате планируется:

- Вырыть один колодец и благоустроить прилагающую к нему территорию;

- Оказание социального патронажа – 7 семей;

- За счет совместной общественно полезной работы преодолеть конфликты и снять напряжение в семьях – 5 семей;

- Обеспечить чистой питьевой водой – более 15 семей;

- Привлечь безработных к общественно полезной работе и обеспечить их занятость на время реализации проекта – 5 безработных.

Целевой социальный проект «Сöстöм ва» будет способствовать улучшению условий жизни населения, улучшению здоровья, повышению уровня благосостояния населения села. Общественная значимость проекта заключается в том, что он способствует активности населения во взаимодействии с администрацией поселения.

Эффективность Проекта заключается в том, что:

- население получить возможность употреблять качественную воду;

- совместная работа укрепит отношения между людьми.

Методы достижения поставленных целей и задач:

Обеспечение населения поселения Гагшор чистой питьевой водой будет достигаться строительством нового трубчатого колодца.

Сплочение населения, профилактика активного взаимодействия населения и администрации, а так же обеспечение занятости безработных на время реализации проекта будет достигаться совместной работой по реализации проекта.

Контроль реализации Проекта:

  - Общий контроль реализации Проекта будет осуществляться Председателем ТОС с. Гагшор, Колиповой Еленой Леонидовной.

  - Оперативный контроль реализации Проекта, который включает отчетность о реализации плановых мероприятий, рациональном использовании финансовых средств, сроках выполнения заключенных договоров, осуществляется Председателем ТОС с. Гагшор, Колиповой Еленой Леонидовной.

Оценка эффективности:

Результат проекта будет оцениваться с помощью письменного опроса населения села об изменении условий жизни сельчан, мониторинга снижения заболеваемости.

Дальнейшее развитие проекта:

Активисты ТОС будут поддерживать колодец и прилигающую к нему территорию в надлежащем отличном состоянии, чтобы населению поселения Гагшор было удобно и приятно пользоваться результатами совместного труда. Плановые профилактические мероприятия по ремонту, чистке колодца будут проводиться активистами ТОС и за счет активистов ТОС.

Раздел 3. Смета планируемых затрат на реализацию Проекта:

Основная смета планируемых расходов:

| № п/п | Наименование расходов | За счет средств запрашиваемой субсидии (рублей) | За счет собственных средств (рублей) | Всего (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оплата труда всего | 27600 | 70336,00 | 97936,00 |
|  | Оплата товаров, работ, услуг | 132 089,00 | 0,00 | 132 089,00 |
|  | Итого по смете: | 159 689,00 | 70 336,00 | 230 025,00 |

Обоснование сметы планируемых расходов в разрезе мероприятий:

1. Наименование мероприятия: Юридическое и бухгалтерское сопровождение проекта. (Составление договоров с исполнителями работ, с подрядными организациями, ведение бухгалтерской отчетности, подготовка отчетной документации по проекту).

Место и сроки проведения: Сысольский район, с. Гагшор, 20 – 26.09.2013 г.

| № п/п | Наименование расходов | Всего (рублей) | в т.ч.за счет субсидии | Обоснование (с пояснениями и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Оплата труда | 27600,00 | 27600,00 | юридическое сопровождение по договору гражданско-правового характера: 120час. * 115руб./час. * 1чел. = 13800руб. бухгалтерское сопровождение по договору гражданско-правового характера: 120час. * 115руб./час. * 1чел. = 13800руб. |
| 1.2 | Оплата товаров, работ, услуг | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Итого: | 27600,00 | 27600,00 | X |

2. Наименование мероприятия: Изыскательные работы.

Место и сроки проведения: Сысольский район, с. Гагшор, 20 – 26.09.2013 г.

| № п/п | Наименование расходов | Всего (рублей) | в т.ч.за счет субсидии | Обоснование (с пояснениями и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Оплата труда | 0,00 | 0,00 | Х |
| 2.2 | Оплата товаров, работ, услуг | 4 000,00 | 4 000,00 | Заключение договора возмездного оказания услуг с ОАО «НИПИИ Комимелеоводхозпроект» 1изыскание * 4000руб./изыскание = 4000руб. |
|  | Итого: | 4 000,00 | 4 000,00 | X |

3. Наименование мероприятия: Бурение скважины.

Место и сроки проведения: Сысольский район, с. Гагшор, 23 – 25.10.2013г

| № п/п | Наименование расходов | Всего (рублей) | в т.ч.за счет субсидии | Обоснование (с пояснениями и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Оплата труда | 12544,00 | 0,00 | Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг: 7чел. * 16час. * 112 руб./час = 12544,00 руб. В том числе: Карманов В.В. – плотник (стаж работы 25 лет) Наумов А.Ф. – плотник (стаж работы 30 лет) Колипов А.А. – плотник (стаж работы 27 лет) |
| 3.2 | Оплата товаров, работ, услуг | 94 500,00 | 94 500,00 | Бурение скважины по договору возмездного оказания услуг заключенному с ОАО «НИПИИ Комимелеоводхозпроект» |
|  | Итого: | 107 044,00 | 94 500,00 | X |

4. Наименование мероприятия: Установка скважинного оборудования.

Место и сроки проведения: Сысольский район, с. Гагшор, 25 – 30.10.2013 г

| № п/п | Наименование расходов | Всего (рублей) | в т.ч.за счет субсидии | Обоснование (с пояснениями и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Оплата труда | 12 544,00 | 0,00 | Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг: 7чел * 16час. * 112руб./час = 12544,00 руб. В том числе: Карманов В.В. – плотник (стаж работы 25 лет) Наумов А.Ф. – плотник (стаж работы 30 лет) Колипов А.А. – плотник (стаж работы 27 лет) |
| 4.2 | Оплата товаров, работ, услуг | 3 620,00 | 3 620,00 | Приобретение товаров: насос «Водолей»: 1 шт. х 1950,00 руб = 1950,00 руб Шланг: 40 м х 30,00 = 1200,00 руб. Электропроводка: 40 м х 10,00 = 400,00 руб. Розетка: 1 шт. х 70,00 = 70,00 руб. |
|  | Итого: | 16 164,00 | 3 620,00 | X |

5. Наименование мероприятия:

Благоустройство территории прилегающей к скважине.

Место и сроки проведения: Сысольский район, с. Гагшор, 01 – 10.11.2013 г

| № п/п | Наименование расходов | Всего (рублей) | в т.ч.за счет субсидии | Обоснование (с пояснениями и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Оплата труда | 35 840,00 | 0,00 | Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг: В том числе: Карманов В.В. – плотник (стаж работы 25 лет) Наумов А.Ф. – плотник (стаж работы 30 лет) Колипов А.А. – плотник (стаж работы 27 лет) 8чел. * 40час. * 112 руб./час = 26 880,00 руб. |
| 5.2 | Оплата товаров, работ, услуг | 9 273,00 | 9 273,00 | Приобретение пиломатериалов у ИП Петров: Брус: 1 кб.м. х 4 200,00 = 4 200,00 руб. Штакетник: 80 шт х 2,2 = 176,00 руб. доска обрезная: 0,5 кб.м. х 4 200,00 = 2 100,00 руб Столбы: 6 шт. х 86,00 = 516,00 руб Приобретение расходных и отделочных материалов в магазине «Руслан» ИП Иевлев: джут (утеплитель): 2 шт х 200,00 = 400,00 руб Шифер: 4 листа х 190,00 = 760,00 руб. гвозди: 70 мм – 3 кг х 55,00 = 165,00 руб 120 мм – 1 кг х 50,00 = 50,00 руб краска (белая + цветная): 3 б х 260,00 = 780,00 руб Кисти: 3 шт х 42,00 = 126,00 руб |
|  | Итого: | 36 153,00 | 9 273,00 | X |

6. Наименование мероприятия: Подключение скважинного оборудования к электроснабжению.

Место и сроки проведения: Сысольский район, с. Гагшор, 01 – 20.11.2013 г

| № п/п | Наименование расходов | Всего (рублей) | в т.ч.за счет субсидии | Обоснование (с пояснениями и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Оплата труда | 9408,00 | 0,00 | Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг: 7чел. * 12час. * 112 руб./час = 9408,00 руб. В том числе: Карманов В.В. – плотник (стаж работы 25 лет) Наумов А.Ф. – плотник (стаж работы 30 лет) Колипов А.А. – плотник (стаж работы 27 лет) |
| 6.2 | Оплата товаров, работ, услуг | 5696,00 | 5 696,00 | Подключение скважинного оборудования к электроснабжению по договору возмездного оказания услуг заключенному с ООО «Энергобаланс» 1 * 2560руб./подключение = 2 560,00 руб. Приобретение: автомат однофазный 2 шт. х 60,00руб./шт. = 120,00 руб. счетчик однофазный 1 шт. х 820,00руб./шт. = 820,00 руб. Бокс 1 шт. х 462,00руб./шт. = 462,00 руб. Зажим 4 шт. х 284,00руб./шт. = 1136,00 руб. Колодка 1 шт. х 62,0руб./шт. = 62,00 руб. провод «СИП» 10 м х 42,00руб./метр. = 420,00 руб. Металлорукав 2м х 48,00руб./метр. = 96,00 руб. Скобы 4 шт. х 5,00руб./шт. = 20,00 руб. |
|  | Итого: | 15 104,80 | 5 696,00 | X |

7. Наименование мероприятия: Лабораторный анализ воды.

Место и сроки проведения: Сысольский район, сп. Гагшор, 20 – 31.11.2013 г

| № п/п | Наименование расходов | Всего (рублей) | в т.ч.за счет субсидии | Обоснование (с пояснениями и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Оплата труда | 0,00 | 0,00 | X |
| 7.2 | Оплата товаров, работ, услуг | 15 000,00 | 15 000,00 | По договору возмездного оказания услуг заключенному с Роспотребнадзором 1анализ х 15000руб./анализ = 15000,00 руб. |
| Итого: | 15 000,00 | 15 000,00 | X |
| Всего: | 230025,00 | 159689,00 | Х |

Раздел 4. Показатели результативности реализации Проекта.

| № п/п | Показатель результативности | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество привлечен к участию в мероприятиях волонтеров (добровольцев), человек | 15 |
| 2 | Охват целевой аудитории, человек | 110 |
| 3 | Освещение в СМИ о деятельности организации и об итогах реализации проекта, единиц | 6 |
| 4 | Количество муниципальных образований Республики Коми, в которых реализуется проект | 1 |